****



“爱刷题”会议纪要



小组编号：g003

组长：张浩

组员：金方永，陈紫慧

**G003第十九次会议记录表**

**会 议 记 录** 2021 年12月05日 星期三

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *会议*  *时间* | 18点 00分开会 | *会议*  *地点* | 理四一楼大厅饮水机旁边 | *主持人* | 张浩 |
| 18点 12分闭会 |
| *会议主题* | 验收成果，明确任务并进行分配 | | | *记录人* | 陈紫慧 |
| *出席人* | 张浩、金方永、陈紫慧 | | | | |
| **会议内容** | 1.汇报本周的工作的进度并进行反馈 | | | | |
| 2.讨论各个模块开发的完成情况 | | | | |
| 3.检查整体及详细设计的修改情况 | | | | |
| 4.检查代码单元测试情况 | | | | |
| 5.分配下一阶段的各成员的任务 | | | | |
| 6.根据本周任务完成情况对小组成员进行打分评估 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **验收成果** | 张浩 | 1.管理员端学生，教师，题目的显示和新增模块开发 |
| 2.更新project项目计划 |
| 3.编写项目实现评审的ppt |
| 4.整合代码清单 |
| 陈紫慧 | 1. 题目信息模块开发 |
| 2. 测试Junit |
| 3.学生端界面，信息模块 |
| 金方永 | 1.后端用户，题目，教师分页显示和新增功能 |
| 2.部署服务器 |
| 3.代码规范 |
| **下一阶段** | 张浩 | 1.管理员端学生，教师，题目进一步新增模块 |
| 2.更新project项目计划 |
| 3.编写项目实现评审的ppt |
| 4.整合代码清单 |
| 陈紫慧 | 1.详细设计文档、项目计划、用户手册、测试计划 |
| 2. 单元测试、集成测试、测试用例 |
| 3. 用户端完善 |
| 金方永 | 1.后端试卷分页显示和新增功能 |
| 2. 前后端沟通交接 |
| 3. 单元测试、集成测试、接口文档、测试报告 |