****



“爱刷题”会议纪要



小组编号：g003

组长：张浩

组员：金方永，陈紫慧

**G003第二十二次会议记录表**

**会 议 记 录** 2021 年12月16日 星期四

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *会议*  *时间* | 18点 00分开会 | *会议*  *地点* | 理四一楼大厅饮水机旁边 | *主持人* | 张浩 |
| 18点 12分闭会 |
| *会议主题* | 验收成果，明确任务并进行分配 | | | *记录人* | 陈紫慧 |
| *出席人* | 张浩、金方永、陈紫慧 | | | | |
| **会议内容** | 1.汇报本周的工作的进度并进行反馈 | | | | |
| 2.讨论各个模块开发的完成情况 | | | | |
| 3.检查整体及测试情况 | | | | |
| 4.检查代码走查情况 | | | | |
| 5.分配下一阶段的各成员的任务  更新以下内容  项目计划：（陈）  可行性分析（金）  需求分析（张）  总体设计（张）  详细设计：（陈）PDL，数据库（金） | | | | |
| 6.根据本周任务完成情况对小组成员进行打分评估 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **验收成果** | 张浩 | 1.导航栏优化 |
| 2.编辑功能改进 |
| 3.搜索功能改进 |
|  |
| 陈紫慧 | 1. 学生下载功能实现 |
| 2. 测试Junit |
| 3.学生端界面，信息模块 |
| 金方永 | 1.后端用户，题目，教师分页显示和新增功能 |
| 2.部署服务器 |
| 3.代码规范 |
| **下一阶段** | 张浩 | 1.需求分析文档更新 |
| 2.界面原型更新 |
| 3.总体设计文档更新 |
|  |
| 陈紫慧 | 1.项目计划文档更新 |
| 2.详细设计文档更新 |
|  |
| 金方永 | 1.数据库文档更新 |
| 2.可行性文档更新 |
|  |